XX项目安全测试

测试方案

目录

1	目的	3

2	背景和目标	3

2.1	背景	3

2.2	测试目标	3

2.3	术语	3

2.4	参考文档	3

3	测试范围	4

4	4测试约束	6

4.1	测试约束	6

4.2	测试进出标准	6

4.2.1	进入标准	6

4.2.2	准出标准	6

4.3	测试项通过和失败标准	7

4.4	测试中断和恢复准则	7

5	测试方法和策略	7

5.1	安全测试	7

6	测试交付品	7

7	测试环境和工具	8

8	角色和职责	8

9	测试进度表	9

10	缺陷定义和缺陷跟踪	9

10.1	缺陷定义	9

10.2	缺陷跟踪	9

11	风险和延缓计划	9

12	人员和培训需求	9

12.1	人员	9

12.2	需要的培训	10

目的

编写本项目的安全测试计划，主要有以下目的：

1、组织和管理安全测试项目工作；

2、概述应进行的安全测试工作；

3、对安全测试的范围、进度、资源以及阶段性分工等做出安排。

背景和目标

背景

示例：企业邮箱针对企业邮件内部往来，提供高效、便捷的邮件管理；日历管理、通讯录维护、网盘等功能模块；支持不同的邮件收发策略、邮件分拣、邮件全文检索、联系人智能匹配；支持微软及腾讯认证授权的Foxmail、Outlook等客户端。

测试目标

通过安全测试，达到以下目标：

- 满足软件产品安全设计需求（技术安全）；

- 满足业务设计安全需求（业务安全）；

- 满足国家标准、行业标准、地方标准及相关法律法规及规范要求。

术语

| 术语 | 描述 |
| --- | --- |
| 渗透测试：（Penetration Testing） | 是由具备高技能和高素质的安全服务人员发起、并模拟常见黑客所使用的攻击手段对目标系统进行模拟入侵。渗透测试服务的目的在于充分挖掘和暴露系统的弱点，从而让管理人员了解其系统所面临的威胁 |
| 动态安全扫描：（Dynamic ApplicationSecurityTesting，DAST） | 是一种安全测试技术，它通过模拟攻击者对应用程序进行攻击，以检测应用程序中的安全漏洞和弱点。动态安全扫描通常包括模拟常见的攻击方法，如SQL注入、跨站脚本攻击（XSS）和跨站请求伪造（CSRF）等，以确定应用程序是否易受攻击 |
| 静态安全扫描：（Static ApplicationSecurityTesting，简称SAST） | 是一种通过分析和检查源代码来寻找安全漏洞的技术。它通过检查是否存在与安全相关的代码错误、缺陷和漏洞的方式来帮助开发人员识别和修复代码中的安全问题 |

参考文档

| 编号 | 名称 | 作者 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xxx项目需求说明书 | Xxx |  |
| 2 | Xxx项目接口文档 | Xxx |  |

测试范围

本次测试对软件进行安全测试，系统包括以下检查项目。

| 序号 | 安全检查项 | 安全检查子项 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统服务检查 | 超级密码认证（sp）关闭 | 超级密码认证服务需按照客户要求进行开启/关闭，版本发布默认关闭 |
| 2 |  | 超级密码强密码检查 | 检查超级密码是否为强密码，非强密码需要修改为强密码 |
| 3 |  | 单点登录关闭 | 单点登录服务需按照客户要求进行开启/关闭，版本发布默认关闭 |
| 4 |  | 配置文件配置项检查 | 配置文件安全配置项是否按照用户要求正确配置（需研发运维同事提供配置文件，配置项以及具体参数） |
| 5 |  | webmail和forword的appid 和 key的配置 | webmail和forword的默认单点appid 和 key的配置，改成使用复杂一些的加密配置 |
| 6 | 文件上传/下载检查 | 文件上传格式限制 | 文件上传格式需按照客户需求进行限制 |
| 7 |  | 附件预览权限控制 | 附件预览链接需进行鉴权 |
| 8 |  | 附件下载权限控制 | 附件下载需进行鉴权 |
| 9 |  | 文件上传大小限制配置检查 | 检查文件上传大小限制配置是否生效，配置是否与客户要求相对应 |
| 10 | 信息传输与敏感信息检查 | 中间件敏感信息泄露 | 404，403等报错页面不可出现中间件版本信息泄漏情况 |
| 11 |  | 配置文件敏感信息检查 | 配置文件中不可出现敏感信息明文存储，如账号密码、ip（需研发运维同事提供配置文件） |
| 12 |  | 重要数据在数据库中加密存储 | 用户密码等敏感数据是否在数据库中加密存储 |
| 13 |  | 备份文件泄露 | 不可存在备份文件泄露，如果不需要此类文件，删除这些文件；或者严格限制此类文件的访问权限 |
| 14 |  | 不安全的数据传输 | 涉及账户、密码等用户重要数据是否使用HTTPS协议传输 |
| 15 |  | 未验证的重定向和转发 | 不可通过修改传递的参数可以使得转向到恶意网站（设置白名单，把指向跳转的URL限制在可控的范围之内） |
| 16 |  | 日志文件敏感信息检查 | 检查输出日志文件中不能含有用户密码，IP，验证码等敏感信息存在 |
| 17 | 登录认证检查 | 登录账密暴力破解 | 登录页面账号，密码不可进行暴力破解，需要有验证码，登录失败次数限制 |
| 18 |  | 找回密码身份认证 | 需要对用户合法身份进行验证，如安全问题，短信验证，密码重置过程输入的密码应进行加密传输 |
| 19 |  | 修改密码身份认证 | 需要校验旧密码，修改密码请求需要次数限制，新旧密码不可相同，密码重置过程输入的密码应进行加密传输 |
| 20 | 安全扫描检查 | 组件jar包扫描 | 系统模块jar包扫描无出现致命，高危漏洞 |
| 21 |  | web、app扫描工具全面扫描 | 系统扫描结果中不能出现中高危安全漏洞 |
| 22 | 渗透测试检查 | XSS漏洞检查 | 版本需求涉及项不能出现XSS注入漏洞 |
| 23 |  | 越权漏洞检查 | 版本需求涉及项不能出现横纵向越权漏洞 |
| 24 |  | SQL注入漏洞检查 | 对被测参数后加上测试语句进行测试，不可出现SQL注入安全漏洞 |
| 26 |  | 跨站点请求伪造（csrf) | get/post方式，请求中是否包括动态令牌，重要业务是否有图片验证码验证 |
| 27 |  | 接口白名单验证 | 验证白名单是否生效 |
| 28 |  | 文件目录遍历 | web应用未检测用户构造的目录名称，导致攻击者可构造/../../../这种向上跳转的目录列出系统敏感文件，导致敏感信息泄漏 |
| 29 |  | 添加x-forward-for绕过白名单 | http 请求里面模拟增加 header x-forward 头，看能不能绕过IP白名单校验 |
| 30 |  | 数据查询拒绝服务攻击（Ddos） | 数据查询服务返回数据数量是否有做限制校验 |
| 31 | 内容安全 | 内容安全 | 对邮件，短信，彩信，公告等涉及传播内容，检查对包含反动，黄色，广告等敏感内容是否进行了过滤处理 |

4测试约束

测试约束

本测试计划受限于产品开发人员提交测试的内容和时间的事实。根据开发人员提交和开发模块的实际情况，本计划会做出相应修改。

测试进出标准

进入标准

- 说明书规定的功能或程序员提交的功能说明书的功能均已实现。

- 基本功能流程可以走通。

- 界面上的功能均实现，符合设计文挡规定的功能。

准出标准

- 产品经过安全测试后，最终上线发布版本中不允许遗留漏洞等级为中、高危及以上的安全问题。

- 项目重点关注的安全漏洞类型，不论安全等级，需要根据漏洞实际影响情况进行评估是否准出。

测试项通过和失败标准

- 安全测试执行对检查项达到覆盖100%。

- 系统安全测试，高级别和中级别测试用例100%执行，低级别用例执行率达到60%。

- 不允许遗留漏洞等级为中、高危及以上的安全问题。

- 每轮测试所有用例全部执行完毕，且没有出现致命性错误，回归测试或执行新增测试用例时不再出现问题，则测试工作通过。

测试中断和恢复准则

- 软件项目需暂停进行调整时，测试应随之暂停，并备份暂停点数据。

- 软件项目在其开发生命周期内出现重大估算、进度偏差、需暂停或终止时，测试应随之暂停或终止，并备份暂停或终止点数据。

- 如有新的项目需求，则在原测试计划下做相应的调整。

- 若项目中止，则对已完成的测试工作做测试活动总结。

- 项目再启动时，测试进度重新安排或顺延。

测试方法和策略

安全测试

| 安全检查项 | 检查操作 |
| --- | --- |
| 超级密码认证（sp）关闭 | 检查配置文件：pop3.conf，support_super_passwd=0 超级密码开关 1：开启，0：关闭 |
| 超级密码强密码检查 | 检查各项配置文件中超级密码强度 |
| 单点登录关闭 |  |
| 配置文件配置项检查 | 检查配置基础层，应用层配置文件夹：newconf，webconf |
| webmail和forword的appid 和 key的配置 | 检查webmail和forword配置文件的配置参数是否进行复杂化、加密 |
|  | ....... |
|  | ....... |
|  | ...... |

测试交付品

测试完成后的提交物：

- 安全测试计划

- 安全测试用例

- 安全测试问题列表

- 安全测试总结

测试环境和工具

| 用途 | 工具 | 生产厂商/自产 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全测试 |  |  |  |

软件运行环境约束

例子：

- 运行环境：JDK1.6及以上、tomcat6.0及以上

- 开发工具：Eclipse3.2+Myeclipse5.5及以上

- 数据方案：mysql

- 技术框架

- Struts2.3.1

- spring-3.1

- hibernate3.2，配置采用Annotation(JPA)方式

硬件运行环境配置

例子：

- 操作系统O/S:WindowXP/7/8 /server 2000/2003 – 32/64bit

- 内存：4G以上

- 硬盘10G以上

角色和职责

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 安全测试人员 | Xxx |  |

测试进度表

| 测试阶段 | 测试任务 | 工作量 | 人员分配 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 编写测试计划 | X人天 | Xxx | x年x月x日至x年x月x日 |
| 第二阶段 | 用例编写 | X人天 | Xxx | x年x月x日至x年x月x日 |
| 第三阶段 | 测试计划和用例评审 | X人天 | Xxx | x年x月x日至x年x月x日 |
| 第四阶段 | 测试执行 | X人天 | Xxx | x年x月x日至x年x月x日 |
| 测试总结 | 测试总结和分析、问题反馈 | X人天 | Xxx | x年x月x日至x年x月x日 |

缺陷定义和缺陷跟踪

缺陷定义

通常安全性的缺陷较为严重，具有较高的优先级，对于安全缺陷的严重性，有分为5级，则可以参考下面的方法确定：

1 – 致命的缺陷，

2 – 高危的缺陷，

3 – 中危的缺陷，

4 – 低危的缺陷，

5 – 建议优化的缺陷，

缺陷跟踪

示例：项目整体采用JIRA一般流程进行过程缺陷跟踪。

风险和延缓计划

说明：需要评估简述项目风险，以及相对应的延缓计划。如：当前存在.......风险，如遇风险，将采取....方式进行处理，需要进行项目延缓，延缓时间为......

人员和培训需求

人员

| 人员 | 姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 安全测试人员 | Xxx | 15xxxxxxxxx@xx.com |

需要的培训

例子：安全扫描工具AWVS使用培训.........