《项目名称》

接口测试方案

目  录

TOC \o "1-3" \h \z  HYPERLINK \l "_Toc133427514" 1
        
      基本计划
         PAGEREF _Toc133427514 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc133427515" 1.1
        
      目的
         PAGEREF _Toc133427515 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc133427516" 1.2
        
      背景
         PAGEREF _Toc133427516 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc133427517" 1.3
        
      范围
         PAGEREF _Toc133427517 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc133427518" 2
        
      测试资源
         PAGEREF _Toc133427518 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc133427519" 2.1
        
      人力资源
         PAGEREF _Toc133427519 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc133427520" 2.2
        
      测试环境
         PAGEREF _Toc133427520 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc133427521" 2.3
        
      压测机配置
         PAGEREF _Toc133427521 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc133427522" 2.4
        
      测试工具
         PAGEREF _Toc133427522 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc133427523" 2.5
        
      其他资源
         PAGEREF _Toc133427523 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc133427524" 3
        
      3. 测试执行条件
         PAGEREF _Toc133427524 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc133427525" 3.1
        
      启动条件/结束条件
         PAGEREF _Toc133427525 \h 4

HYPERLINK \l "_Toc133427526" 3.2
        
      挂起条件/恢复条件
         PAGEREF _Toc133427526 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc133427527" 4
        
      测试工作量
         PAGEREF _Toc133427527 \h 5

HYPERLINK \l "_Toc133427528" 5
        
      测试时间安排
         PAGEREF _Toc133427528 \h 6

HYPERLINK \l "_Toc133427529" 6
        
      问题严重度定义
         PAGEREF _Toc133427529 \h 7

基本计划

目的

描述接口测试流程的规划和安排，为后续的接口测试工作提供直接的指导，有效地克服测试的盲目性,缩短测试周期,提高测试效率。

测试计划描述的内容，包括测试背景、测试范围、所需资源、任务安排和进度、测试策略等。

背景

[直接引用项目需求文档里的项目背景]

范围

[需要测试的模块列表]

模块名称

模块说明（模块功能点）

备注

用户平台登录、用户首页、邮箱、通讯

管理平台系统管理、部门群组、安全管理

测试资源

人力资源

下表列出了在此项目的人员配备方面所作的各种假定。

[注：可适当地删除或添加角色项。]

角色

姓名

所推荐的最少资源（所分配的专职角色数量）

具体职责或注释

运维

运维姓名

1

环境部署维护

研发

研发姓名

1

问题修复

测试

测试姓名

1

接口测试

项目经理

项目经理姓名

1

项目进度把控

测试环境

示例：

服务器配置

数量

软硬件配置项

测试环境

备注

1

硬件

处理器

8C

内存

16G

本地磁盘/存储

300G

软件

操作系统

银河麒麟（V10)

数据库

人大金仓（kingbase V10）

其他

压测机配置

Win7（2008、2012）

CPU：P4.0

内存：>16G

硬盘：>200G

3

测试工具

此项目将列出测试使用的工具：

用途

工具

生产厂商

版本

压力测试工具

Jmeter5.2

Jmeter5.2

监控工具

nmon

nmon_linux_x86_64

其他资源

此项目将列出测试其他资源：

名称

用途

提供人

备注

（例：手机号码）

（测试）

3. 测试执行条件

启动条件/结束条件

启动条件：测试用例写作完成并已基线，开发人员完成编码并自测通过，测试环境已准备完成，测试资源和测试人力按要求到位启动测试。

结束条件：完成测试执行工作的所有活动，缺陷达到质量目标要求，没有致命和严重问题遗留，遗留问题率低于5%。测试活动结束。

挂起条件/恢复条件

挂起条件：测试严重超出质量目标，正常功能都无法实现或需求变更采取挂起。

恢复条件：挂起后符合测试的启动条件，测试恢复。

测试工作量

项目阶段

工作细项

工作量(人日)

备注

测试需求分析（含测试可行性分析）

模块1

X

模块2

X

模块X

X

...

X

测试计划

测试工作量评估

X

测试时间计划

X

测试计划

X

测试设计

模块1

X

模块2

X

模块X

X

...

测试设计评审

X

测试执行阶段

测试环境搭建

X

第一轮测试部署

X

冒烟测试

X

模块1

X

模块2

X

模块X

X

第二轮测试部署

X

冒烟测试

X

模块1

X

模块2

X

模块X

X

...

测试报告与总结

X

上线验证

X

合计

XX

测试时间安排

项目阶段功能点/事项耗时( 天 )任务负责人计划开始时间开始时间计划结束时间结束时间备注
      阶段1

功能1

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能2

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能3

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能4

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能5

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能6

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能7

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能8

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能9

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

功能10

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

阶段2

事项1

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

事项2

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

事项3

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

事项4

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

事项5

X

XXX

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD

问题严重度定义

BUG等级

严重程度

响应时间

5-Urgent

致命

立即修复

4-Very High

严重

当天修复

3-High

一般

当前版本测试工作结束之前，修正优先级大于2-Medium

2-Medium

轻微

当前版本测试工作结束之前

1-Low

建议

不做限制

BUG等级

缺陷定义

说明

5-Urgent

1.导致系统、服务器崩溃

2.导致测试工作不能继续进行

3.系统中可能被攻击的安全漏洞

4.内存泄露或进程资源不能释放的漏洞

例如：由于某个模块的一个BUG影响到系统其他模块的正常运行；涉及到大数据量查询和插入、调用接口、发送邮件短信的模块缺少验证码或保护机制的缺陷。这些缺陷归入第5类。

4-Very High

1.整个模块的功能不能实现或者遗漏

2.严重的逻辑、流程错误

3.数据表写入有错误或遗漏

4.并发漏洞和性能问题

例如：一个抽奖活动页面，其中抽奖功能有缺陷；系统登录的信息没有写入登录日志表；多用户并发使用某个功能时发生逻辑错误。这些缺陷归入第4类。

3-High

1.某个模块中的部分或单个功能不能实现或遗漏，但不影响该模块的其他功能

2.非常不友好的，甚至影响功能正常使用的界面问题

由于目前测试的很多项目面向移动客户，对界面要求相对较高，因此把严重的页面走样、样式凌乱等问题归入第3类缺陷

2-Medium

1.普通或轻微的界面问题

2.不同浏览器出现兼容性问题

3.页面脚本错误，不影响系统功能

1-Low

对系统的优化建议

XXX项目-接口测试方案

PAGE  4