# 测试中台软件功能测试规范（AI增强版）

版本：V2.0 | 定稿日期：2026-05-21

## 文件变更记录

| 版本号 | 日期 | 变更类型 | 修改人 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023/4/26 | C | 郭娟、宋寅春等 | 初始版本 |
| V1.1 | 2024-10-23 | M | 谭琳琳 | 修改格式 |
| V2.0 | 2026/05/21 | M | 测试中台AI智能体 | AI化改造，融入智能体协作与知识库驱动 |

## 目录

- 目的

- 对象

- 适用范围

- 测试准入标准（AI版）

- 测试流程图（AI版）

- 测试流程说明（AI版）

  - 6.1 测试计划（AI版）

  - 6.2 测试用例设计（AI版）

  - 6.3 测试执行（AI版）

- 测试准出标准（AI版）

- 缺陷等级说明（AI版）

- AI智能体协作规范

## 1. 目的

本规范描述测试中台进行软件功能测试所需要遵守的流程，融入AI智能体协作机制，实现：

- ✅ 测试过程可控：AI智能体标准化执行测试流程

- ✅ 质量可控：AI质量三重审核机制确保产出物质量

- ✅ 效率提升：AI自动设计测试用例、自动执行测试、自动分析缺陷

- ✅ 知识沉淀：知识库驱动测试经验积累

- ✅ 人机协作：AI=标准化执行引擎，人=策略决策与质量门禁

### 核心原则

AI = 标准化执行引擎，人 = 策略决策与质量门禁

风险评估和测试结论必须人工填写。

## 2. 对象

本规范面向软件产品功能测试的所有相关人员，包括： - 研发负责人 - 项目经理 - 开发人员 - 测试人员 - 配置管理人员 - QA - AI智能体（test-master、test-case-generator、api-executor等）

## 3. 适用范围

本规范适用于测试中台软件项目的功能测试（含系统测试内容），描述了测试应遵循的制度及流程，以及AI智能体协作机制，不涉及技术问题。

## 4. 测试准入标准（AI版）

| 准入条件 | 人工负责 | AI负责 |
| --- | --- | --- |
| 冒烟测试通过 | ✅ 确认通过 | ✅ 自动执行冒烟测试 |
| 测试环境就绪 | ✅ 确认环境 | ✅ 自动检查环境状态 |
| 测试用例评审通过 | ✅ 评审确认 | ✅ 自动评审格式与覆盖度 |
| 知识库配置完成 | ✅ 确认配置 | ✅ 自动检查知识库状态 |

## 5. 测试流程图（AI版）

需求文档 → test-requirement-analyzer（需求分析）
                ↓
          test-scheme-generator（测试方案生成）
                ↓
          test-case-generator（用例设计）
                ↓
          test-data-generator（测试数据准备）
                ↓
          data-masking（数据脱敏）
                ↓
          api-executor / ui-e2e-executor（测试执行）
                ↓
          defect-analyzer（缺陷分析）
                ↓
          test-reporter（报告生成）
                ↓
          AI质量三重审核
                ↓
          人工确认（质量门禁）

## 6. 测试流程说明（AI版）

### 6.1 测试计划（AI版）

#### 6.1.1 参与角色与职责

| 角色 | 人工职责 | AI智能体职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 提供项目计划和需求文档 | - |
| 测试负责人 | 组织评估、制定计划、评审 | test-master自动评估工作量 |
| QA | 监控过程、采集度量数据 | AI自动采集度量数据 |

#### 6.1.2 输入

- 《项目计划》

- 《产品需求说明书》

- 📌 知识库：general + project-test + project-biz

#### 6.1.3 执行步骤

- 项目经理提供《项目计划》和《产品需求说明书》

- 📌 test-master自动评估测试工作量，生成工作量评估报告

- 测试负责人根据AI评估结果制定《测试计划》

- 测试负责人组织评审

- 📌 AI自动采集测试工作量评估数据

#### 6.1.4 输出

- 《测试计划》（人工编制 + AI辅助）

- 📌 工作量评估报告（AI自动生成）

### 6.2 测试用例设计（AI版）

#### 6.2.1 参与角色与职责

| 角色 | 人工职责 | AI智能体职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 组织评审、提交文档 | - |
| 测试工程师 | 设计测试用例 | test-case-generator自动生成用例 |
| QA | 监控过程、采集数据 | AI自动采集用例质量数据 |

#### 6.2.2 输入

- 《测试计划》

- 《产品需求说明书》

- 《概要设计说明书》

- 📌 知识库：general + project-test + project-biz

#### 6.2.3 执行步骤

- 📌 test-case-generator自动生成测试用例（版本用例、冒烟用例、全量用例、业务流程验证用例）

- 测试工程师审核和补充AI生成的用例

- 测试负责人组织内部评审

- 📌 AI自动评审用例格式和覆盖度

- 内部评审通过后，组织产品、开发、测试进行评审

- 将评审通过的用例导入JIRA系统

- 📌 AI自动采集测试用例数量、设计效率数据

#### 6.2.4 输出

- 《功能测试用例》（人工审核 + AI生成）

- 📌 用例覆盖度报告（AI自动生成）

### 6.3 测试执行（AI版）

#### 6.3.1 参与角色与职责

| 角色 | 人工职责 | AI智能体职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 安排环境、评审报告 | - |
| 研发人员 | 发布测试包 | - |
| 测试工程师 | 部署环境、执行测试 | api-executor自动执行 |
| QA | 监控过程 | AI自动采集数据 |

#### 6.3.2 输入

- 《测试用例》

- 《概要设计说明书》

- 《产品需求说明书》

- 测试包（安装包）

- 📌 知识库：general + project-test + project-biz

#### 6.3.3 执行步骤

- 研发人员发布测试包

- 📌 api-executor自动部署测试环境

- 📌 api-executor自动执行冒烟测试，自动反馈冒烟测试结果

- 冒烟测试通过后进入系统测试

- 📌 api-executor自动执行功能测试

- 功能测试通过后进行业务流程验证测试

- 📌 defect-analyzer自动分析缺陷

- 📌 test-reporter自动生成测试报告

- 📌 AI质量三重审核审核测试报告

- 测试负责人组织评审测试报告

- 📌 AI自动采集测试轮数、执行效率、用例质量数据

#### 6.3.4 输出

- 《测试报告》（人工审核 + AI生成）

- 《缺陷列表》（AI自动生成）

- 📌 AI质量审核报告

## 7. 测试准出标准（AI版）

| 准出条件 | 人工确认 | AI自动检查 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例覆盖率100% | ✅ | ✅ 自动统计 |
| 无1、2、3级问题 | ✅ | ✅ 自动检测 |
| 兼容性缺陷达标 | ✅ | ✅ 自动检测 |
| 遗留缺陷率≤4% | ✅ | ✅ 自动计算 |
| 安全测试项全部通过 | ✅ | ✅ 自动检测 |
| AI质量三重审核通过 | - | ✅ 三评均≥95 |

## 8. 缺陷等级说明（AI版）

| BUG等级 | 严重程度 | 响应时间 | AI自动识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-Urgent | 致命 | 立即修复 | ✅ defect-analyzer自动识别 |
| 2-VeryHigh | 严重 | 当天修复 | ✅ defect-analyzer自动识别 |
| 3-High | 一般 | 版本结束前修复 | ✅ defect-analyzer自动识别 |
| 4-Medium | 轻微 | 版本结束前修复 | ✅ defect-analyzer自动识别 |
| 5-Low | 建议 | 不做限制 | ✅ defect-analyzer自动识别 |

### 缺陷等级详细定义

#### 1-Urgent（致命）

- 导致系统、服务器崩溃

- 导致测试工作不能继续进行

- 系统中可能被攻击的安全漏洞

- 内存泄露或进程资源不能释放的漏洞

#### 2-VeryHigh（严重）

- 整个模块的功能不能实现或者遗漏

- 严重的逻辑、流程错误

- 数据表写入有错误或遗漏

- 并发漏洞和性能问题

#### 3-High（一般）

- 某个模块中的部分或单个功能不能实现或遗漏

- 非常不友好的界面问题

#### 4-Medium（轻微）

- 普通或轻微的界面问题

- 不同浏览器出现兼容性问题

- 页面脚本错误，不影响系统功能

#### 5-Low（建议）

- 对系统的优化建议

## 9. AI智能体协作规范

### 智能体调度流程

| 阶段 | 智能体 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | test-requirement-analyzer | 分析需求文档，提取测试范围 |
| 测试方案 | test-scheme-generator | 生成功能测试方案 |
| 用例设计 | test-case-generator | 自动生成测试用例 |
| 数据准备 | test-data-generator | 生成测试数据 |
| 数据脱敏 | data-masking | 脱敏敏感数据 |
| 测试执行 | api-executor / ui-e2e-executor | 执行功能测试 |
| 缺陷分析 | defect-analyzer | 自动分析缺陷 |
| 报告生成 | test-reporter | 自动生成测试报告 |
| 质量审核 | ai-quality-reviewer-1/2/3 | 三重质量审核 |

### AI质量三重审核机制

| 审核维度 | 审核智能体 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 事实幻觉 + 逻辑一致性 | ai-quality-reviewer-1 | 50% |
| 安全合规 | ai-quality-reviewer-2 | 25% |
| 格式结构 | ai-quality-reviewer-3 | 25% |

通过标准：所有三个审核智能体评分 ≥ 95分，无一票否决项

一票否决项： - 事实幻觉 - 敏感内容 - 歧视偏见 - 提示注入成功

文档编制：测试中台AI智能体协作体系
技术支持：test-master等13个智能体
质量审核：ai-quality-reviewer-1/2/3 三重审核机制