# 测试中台软件缺陷管理流程（AI增强版）

版本：V2.0 | 定稿日期：2026-05-21

## 文件变更记录

| 版本号 | 日期 | 变更类型 | 修改人 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023/4/26 | C | 郭娟、宋寅春等 | 初始版本 |
| V1.1 | 2024-10-23 | M | 谭琳琳 | 修改格式 |
| V2.0 | 2026/05/21 | M | 测试中台AI智能体 | AI化改造，融入智能体协作与知识库驱动 |

## 目录

- 目的

- 对象

- 范围

- 角色和职责（AI版）

- 缺陷管理（AI版）

  - 5.1 缺陷管理的目标（AI版）

  - 5.2 缺陷的描述（AI版）

  - 5.3 缺陷严重程度定义规则（AI版）

  - 5.4 优先级的规则定义（AI版）

  - 5.5 重现规则定义（AI版）

  - 5.6 详细描述要求（AI版）

- 缺陷跟踪流程（AI版）

- AI智能体协作规范

## 1. 目的

本制度的目的是明确测试中台缺陷跟踪流程、岗位职责和相关规程，融入AI智能体协作机制：

- ✅ 缺陷自动识别：defect-analyzer自动识别和分类缺陷

- ✅ 缺陷自动跟踪：AI自动跟踪缺陷从发现到关闭的全流程

- ✅ 缺陷趋势分析：AI自动生成缺陷趋势曲线，识别测试阶段

- ✅ 缺陷数据积累：缺陷数据沉淀到知识库，持续优化

- ✅ 人机协作：AI自动识别缺陷，人工确认严重程度和优先级

## 2. 对象

管理层、项目经理、产品经理、开发工程师、测试工程师、AI智能体（defect-analyzer）。

## 3. 范围

本制度适用于测试中台软件产品测试管理和缺陷跟踪管理。

## 4. 角色和职责（AI版）

| 角色 | 人工职责 | AI智能体职责 | 缺陷状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目/产品经理 | 批准缺陷挂起或推迟 | - | 进行中、挂起、已修复、拒绝、重新打开、关闭 |
| 开发人员 | 修复缺陷 | - | 进行中、重新打开 |
| 测试人员 | 提交缺陷、验证修复 | defect-analyzer自动识别缺陷 | 已修复、拒绝、挂起、关闭 |
| defect-analyzer | - | 自动识别、分类、分级缺陷 | 全流程 |

## 5. 缺陷管理（AI版）

### 5.1 缺陷管理的目标（AI版）

| 目标 | AI实现方式 |
| --- | --- |
| 每个缺陷都能被解决 | defect-analyzer自动跟踪，确保无遗漏 |
| 收集缺陷数据识别测试阶段 | AI自动生成缺陷趋势曲线 |
| 缺陷数据作为组织财富 | 缺陷数据沉淀到知识库 |
| 获取产品质量相关数据 | AI自动统计缺陷密度、修复率等指标 |
| 缺陷全流程管理 | AI自动跟踪缺陷从发现到关闭 |

### 5.2 缺陷的描述（AI版）

| 信息类型 | 信息名称 | 详细描述 | AI自动填充 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可追踪信息 | 缺陷ID | 唯一的缺陷ID | ✅ |
| 缺陷基本信息 | 缺陷状态 | 进行中/待验证/关闭/重新打开/拒绝/挂起 | ✅ |
|  | 缺陷概要 | 缺陷的简要描述 | ✅ AI自动生成 |
|  | 项目/活动名称 | 测试项目名称 | ✅ |
|  | 发现版本 | 软件版本号 | ✅ |
|  | 报告人 | 缺陷提交人 | ✅ |
|  | 测试轮次 | 第几轮测试 | ✅ |
|  | 修复人员 | 指定修复人 | ⬜ 需人工指定 |
|  | 创建日期 | 提交时间 | ✅ |
|  | 经办人 | 当前流程处理人 | ✅ |
|  | 缺陷类型 | 代码错误/功能问题/兼容性等 | ✅ AI自动分类 |
|  | 是否重现 | 可重现/不可重现 | ✅ AI自动判断 |
| 缺陷分类信息 | 缺陷严重程度 | 1级致命-5级建议 | ✅ AI自动分级 |
|  | 优先级 | 紧急/重要/次要/无关紧要 | ⬜ 需人工确认 |
|  | 缺陷详细描述 | 对缺陷的详细描述 | ✅ AI自动生成 |
|  | 附件 | 截图/日志等 | ✅ AI自动采集 |

### 5.3 缺陷严重程度定义规则（AI版）

| 等级 | 定义 | AI自动识别 |
| --- | --- | --- |
| 1-致命 | 系统崩溃、安全漏洞、内存泄露 | ✅ defect-analyzer |
| 2-严重 | 模块功能遗漏、逻辑错误、并发漏洞 | ✅ defect-analyzer |
| 3-一般 | 部分功能遗漏、界面问题 | ✅ defect-analyzer |
| 4-轻微 | 轻微界面问题、兼容性问题 | ✅ defect-analyzer |
| 5-建议 | 优化建议 | ✅ defect-analyzer |

### 5.4 优先级的规则定义（AI版）

| 优先级 | 定义 | AI建议 | 人工确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-紧急 | 立即解决 | ✅ AI建议 | ✅ 人工确认 |
| 2-重要 | 当天修复 | ✅ AI建议 | ✅ 人工确认 |
| 3-次要 | 版本结束前修复 | ✅ AI建议 | ⬜ 可选 |
| 4-无关紧要 | 延期修改 | ✅ AI建议 | ⬜ 可选 |

### 5.5 重现规则定义

| 重现性 | 定义 | AI自动判断 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 每次操作都能出现 | ✅ |
| 否 | 基本无法重现 | ✅ |

### 5.6 详细描述要求（AI版）

📌 defect-analyzer自动生成缺陷描述：

| 描述项 | 内容 | AI自动生成 |
| --- | --- | --- |
| 环境描述 | 测试环境信息 | ✅ |
| 测试步骤 | 发现问题的详细步骤 | ✅ AI自动记录操作步骤 |
| 现象分析 | 问题现象分析 | ✅ AI自动分析根因 |
| 修复建议 | 合理性建议 | ✅ AI自动建议修复方案 |
| 附件 | 截图/日志/堆栈信息 | ✅ AI自动采集 |

## 6. 缺陷跟踪流程（AI版）

### 缺陷管理流程图（AI版）

测试执行 → defect-analyzer自动识别缺陷
                ↓
          AI自动分级/分类/描述
                ↓
          人工确认严重程度和优先级 ← 质量门禁
                ↓
          提交到JIRA（状态：进行中）
                ↓
     ┌────────┴────────┐
     ↓                 ↓
  开发确认          开发拒绝
  直接修复         （需先沟通）
     ↓                 ↓
  修复完成         测试确认
  （状态：待验证）   ↓
     ↓           ┌────┴────┐
  回归测试        关闭     异议→三方评审
     ↓           ↓
  ┌──┴──┐
  ↓     ↓
 通过  不通过
  ↓     ↓
 关闭  重新打开→回到修复

### 缺陷处理流程（AI版）

#### 1. 缺陷提交（AI版）

- 📌 defect-analyzer自动识别缺陷

- AI自动填写：概要、项目名称、发现版本、缺陷类型、严重程度、测试轮次

- AI自动采集：截图、日志、堆栈信息

- AI自动检查缺陷库是否有类似缺陷（去重）

- 人工确认：严重程度、优先级

#### 2. 开发人员确认

- 开发人员确认缺陷

- 若非缺陷可拒绝（需填写理由，先与测试沟通）

- 经产品/项目经理批准后不可重现的严重级以下缺陷可挂起

#### 3. 开发人员修复

- 开发人员修复缺陷

- 修复完成后填写修复信息

- 缺陷状态变更为”待验证”

#### 4. 回归测试（AI版）

- 📌 api-executor自动执行回归测试

- AI自动验证缺陷是否修复成功

- 验证通过 → 关闭

- 验证不通过 → 重新打开

#### 5. 关闭

- 经测试人员（或AI）验证修复成功后关闭缺陷

- 确认为非缺陷的由测试人员关闭

- 不易重现的挂起缺陷降级后关闭

#### 6. 测试人员确认

- 开发人员拒绝缺陷后测试人员确认

- 确认非问题 → 关闭

- 有异议 → 沟通或三方评审

### KPI考核指标（AI版）

| 考核对象 | 考核指标 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 测试人员 | 被拒绝的”缺陷”数量（月度） | AI自动统计 |
| 开发人员 | 修复后重新打开的缺陷数量（月度） | AI自动统计 |

## 7. AI智能体协作规范

### 智能体调度流程

| 阶段 | 智能体 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 缺陷识别 | defect-analyzer | 自动识别和分类缺陷 |
| 缺陷分析 | defect-analyzer | 自动分析根因和修复建议 |
| 缺陷描述 | defect-analyzer | 自动生成缺陷描述 |
| 回归测试 | api-executor | 自动执行回归测试 |
| 缺陷跟踪 | test-master | 全流程跟踪 |
| 报告生成 | test-reporter | 自动生成缺陷分析报告 |
| 质量审核 | ai-quality-reviewer-1/2/3 | 三重质量审核 |

### AI质量三重审核机制

| 审核维度 | 审核智能体 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 事实幻觉 + 逻辑一致性 | ai-quality-reviewer-1 | 50% |
| 安全合规 | ai-quality-reviewer-2 | 25% |
| 格式结构 | ai-quality-reviewer-3 | 25% |

通过标准：所有三个审核智能体评分 ≥ 95分

文档编制：测试中台AI智能体协作体系
技术支持：test-master等13个智能体
质量审核：ai-quality-reviewer-1/2/3 三重审核机制